АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИКОЛЬСКА НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12.03.2021 | № | 75 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Никольск

О внесении изменений  в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Никольска Никольского района Пензенской области на 2016 -2030 годы, утвержденную постановлением администрации города  Никольска Никольского района Пензенской области

от 01.12.2016 № 447

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом города Никольска Никольского района Пензенской области, администрация города Никольска Никольского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в Программу  комплексного развития систем транспортной инфраструктуры города  Никольска  Никольского района Пензенской области на 2016-2030годы, утвержденную постановлением администрации города Никольска Никольского района Пензенской области от 01.12.2016 № 447 (далее-программа) , следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования программы | Годы реализации; Источники финансирования, тыс. рублей. Итого, тыс.руб.; в том числе по источникам финансирования. Федеральный бюджет, тыс.руб.; Бюджет Пензенской области, тыс.руб.; Бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области, тыс.руб.; Внебюджетные средства, тыс.руб.. 2016 год; 0; 0; 0; 0; 0. 2017 год; 20938,062; 0; 6000,000; 14938,062; 0. 2018 год; 25735,684; 0; 6744,100; 18991,584; 0. 2019 год; 36293,322; 0; 21581,626; 14711,696; 0. 2020 год; 42898,224; 0; 22000,000; 20898,224; 0. 2021 год; 36440,707; 0; 22000,000; 1440,707; 0. 2022год; 11143,037; 0; 0; 11143,037; 0. 2023 год; 14440,707; 0; 0; 14440,707; 0. 2024-2025 годы; 80080,000; 0; 0; 80080,000; 0. 2026-2030 годы; 106350,000; 0; 0; 106350,000; 0. Средства бюджета города Никольска Никольского района Пензенской области на 2016-2030 годы уточняются при формировании бюджета города Никольска Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

»;

1.2. Таблицу «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры города Никольска Никольского района Пензенской области на 2016–2030 годы» пункта 5.6 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры города Никольска Никольского района Пензенской области на 2016 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Центральная, Белинского, Ленина, Энгельса, Чайковского, Овстровского, Маяковского, Московская, Красноармейская, Лесная, Вершинина, Батасова, Восточная, Свердлова, Чкалова, Железнова, Гранная, Дом Творчества, Куйбышева, Ульяновская, Октябрьская | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 2 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Центральная, Белинского, Ленина, Энгельса, Чайковского, Овстровского, Маяковского, Московская, Красноармейская, Лесная, Вершинина, Батасова, Восточная, Свердлова, Чкалова, Железнова, Гранная, Дом Творчества, Куйбышева, Ульяновская, Октябрьская | 2017 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 3 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Володарского, Зеленая, Набережная, Березовая, Пушкина, Советская, Горького, Хрустальная, Сурская, Водопьянова, 9 Января, Специалистов, 40 Лет Победы, Сорокина, Заречная, Тельмана, Л. Толстого, Калинина, Парковая, Театральная, Центральная, Комсомольская | 2018 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 4 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Крутилина, Революционная, К. Маркса, Чапаева, Пионерская, Первомайская, К. Анохина, Урицкого, Герцена, Ленинградская, Больничная, Черняховского, Пролетарская, Мира, Песочная, Луначарского, Кирова, пер. Чапаевский, Есенина | 2019 год | 20,000 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 5 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог (оформление автомобильных дорог общего пользования) местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Новая, Лазо, Южная, Энтузиастов, Юбилейная, 50 Лет Октября, Молодежная, Новая, Строительная, Ягодная, Майская, Пугачевская, Солнечная, Спортивная, Евлейка, Дзержинского, Железнодорожная, Орджоникидзе, Фрунзе, Северная | 2020 год | 230,190 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 6 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Новая, Лазо, Южная, Энтузиастов, Юбилейная, 50 Лет Октября, Молодежная, Новая, Строительная, Ягодная, Майская, Пугачевская, Солнечная, Спортивная, Евлейка, Дзержинского, Железнодорожная, Ордженикидзе, Фрунзе, Северная | 2021 год | 200,000 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 7 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Транспортная, Кутузова, Суворова, Свободы, Речная, Розовая, Красная, Вертузаева, Гагарина, Степная, 8 Марта, Матросова, Пензенская, Кураева, Коммунистическая, Фарфоровая, Секнина, Назарова, Победы, Алмазная, Зеленая, Репина, Пацаева, Королева, Сурикова, Мухина, Верхняя, Цветочная, пер. Цветочный, пер. Сосновый, Некрасова, Западная, Хвойная, Чехова, Школьная | 2022 год | 100,000 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 8 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Транспортная, Кутузова, Суворова, Свободы, Речная, Розовая, Красная, Вертузаева, Гагарина, Степная, 8 Марта, Матросова, Пензенская, Кураева, Коммунистическая, Фарфоровая, Секнина, Назарова, Победы, Алмазная, Зеленая, Репина, Пацаева, Королева, Сурикова, Мухина, Верхняя, Цветочная, пер. Цветочный, пер. Сосновый, Некрасова, Западная, Хвойная, Чехова, Школьная | 2023 год | 200,00 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 9 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Транспортная, Кутузова, Суворова, Свободы, Речная, Розовая, Красная, Вертузаева, Гагарина, Степная, 8 Марта, Матросова, Пензенская, Кураева, Коммунистическая, Фарфоровая, Секнина, Назарова, Победы, Алмазная, Зеленая, Репина, Пацаева, Королева, Сурикова, Мухина, Верхняя, Цветочная, пер. Цветочный, пер. Сосновый, Некрасова, Западная, Хвойная, Чехова, Школьная | 2024 - 2025 годы | 950,000 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 10 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области по ул. Щорса, Светлая, Коммунистическая, Осенняя, Шевченко, Фурмунова, Пушкина, Долдоны, Полевая, Тургенева, Чехова, Добролюбова, Чернышевского, Дачная, пер. Дачный, Энтузиастов, Гоголя, Котовского, Жуковского, Интернациональня, Гвардейская, Мичурина, Ст. Разина, Нагорная, Сельская, Славянская, Марьевка, Тухачева, Ушакова, Шолохова, Жукова, Рокосовского, Вяземская, Бирюкова, Российская, Весенняя, Полянки, Заводская, Садовоя | 2026 - 2030 годы | 1250,000 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
| 11 | Инвентаризация с оценкой технического состояния инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицах города Никольска Никольского района Пензенской области (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства. Технический (строительный) контроль за дорогами общего пользования местного значения. | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 100,000 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021год | 200,000 |  |
|  |  | 2022год | 100,000 |  |
|  |  | 2023 год | 200,000 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 300,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 600,000 |  |
| 12 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения (регулировочное оборудование, система видеонаблюдения, установка знаков, комплексная схема организации дорожного движения, диагностика автомобильных дорог и т.п.), решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 112,776 |  |
|  |  | 2018 год | 580,199 |  |
|  |  | 2019 год | 216,314 |  |
|  |  | 2020 год | 619,481 |  |
|  |  | 2021год | 342,105 |  |
|  |  | 2022 год | 102,330 |  |
|  |  | 2023 год | 500,000 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 1780,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 2650,000 |  |
| 13 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах города Никольска. Устройство дорожной разметки города Никольска Никольского района Пензенской области, Приобретение асфальтобетонной смеси. | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 11088,485 |  |
|  |  | 2018 год | 11500,000 |  |
|  |  | 2019 год | 10460,000 |  |
|  |  | 2020 год | 14122,000 |  |
|  |  | 2021год | 10710,000 |  |
|  |  | 2022 год | 8010,000 |  |
|  |  | 2023 год | 10710,000 |  |
|  |  | 2024-2025 годы | 24690,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 44500,0 |  |
| 14 | Размещение дорожных знаков и указателей на дорогах местного значения и на улицах города Никольска Никольского района Пензенской области. | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021 год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 1950,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 1950,000 |  |
| 15 | Комплексное строительство автомобильных дорог местного значения, тротуаров, пешеходных пространств в городе Никольске Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021 год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024-2025годы | 8000,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 8000,000 |  |
| 16 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного автотранспорта на территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021 год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024-2015 годы | 10250,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 10250,000 |  |
| 17 | Создание инфраструктуры автосервиса (создание комфортных условий для граждан) на территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021 год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024-2025 годы | 5075,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 5075,000 |  |
| 18 | Строительство и реконструкция линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, инженерно – строительных объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (светофорные объекты, строительство и реконструкция сетей ливневой канализации) на территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021 год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2023-2025 годы | 6500,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 6500,000 |  |
| 19 | Реконструкция автомобильных дорог местного значения, а также пешеходных мостовых сооружений на них на территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021 год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 1300,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 1300,000 |  |
| 20 | Строительство велодорожек на территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 |  |
|  |  | 2020 год | 0 |  |
|  |  | 2021год | 0 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024-2025годы | 1800,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 1800,000 |  |
| 21 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 438,957 |  |
|  |  | 2018 год | 4799,002 |  |
|  |  | 2019 год | 1401,089 |  |
|  |  | 2020 год | 1160,366 |  |
|  |  | 2021год | 150,707 |  |
|  |  | 2022 год | 1150,707 |  |
|  |  | 2023 год | 1150,707 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 0 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 0 |  |
| 22 | Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения на территории города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет Пензенской области, бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 6418,339 |  |
|  |  | 2018 год | 3417,312 |  |
|  |  | 2019 год | 22717,501 |  |
|  |  | 2020 год | 23927,825 |  |
|  |  | 2021год | 23157,895 |  |
|  |  | 2022 год | 0 |  |
|  |  | 2023 год | 0 |  |
|  |  | 2024-2025 годы | 9000,000 |  |
|  |  | 2026-2030 годы | 9000,000 |  |
| 23 | Развитие материально – технической базы города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 1929,506 |  |
|  |  | 2018 год | 635,071 |  |
|  |  | 2019 год | 463,876 |  |
|  |  | 2020 год | 1826,455 |  |
|  |  | 2021год | 620,000 |  |
|  |  | 2022 год | 620,000 |  |
|  |  | 2023 год | 620,000 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 5480,000 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 8350,000 |  |
| 24 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Никольска Никольского района Пензенской области | 2016 год | 0 | бюджет Пензенской области, бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области |
|  |  | 2017 год | 950,000 |  |
|  |  | 2018 год | 4704,100 |  |
|  |  | 2019 год | 1014,542 |  |
|  |  | 2020 год | 1011,906 |  |
|  |  | 2021год | 1060,000 |  |
|  |  | 2022 год | 1060,000 |  |
|  |  | 2023год | 1060,000 |  |
|  |  | 2024 - 2025 годы | 3005,00 |  |
|  |  | 2026 - 2030 годы | 5125,000 |  |

»;

1.3. Раздел 6  изложить в следующей редакции:

«6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Пензенской области, бюджета города Никольска Никольского района Пензенской области и внебюджетных средств.

Ежегодные объемы финансирования программы из бюджета города Никольска Никольского района Пензенской области определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Никольска Никольского района Пензенской области на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 374 319,743 тыс. рублей»;

1.4. Таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий города Никольска Никольского района Пензенской области» раздела 8 программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования мероприятий города Никольска Никольского района Пензенской области

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения |  |  | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Покзатель результативности, км/ед/шт/% |  | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |  |  | Исполнители, участники количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | По годам реализации |  | Всего, тыс.руб. | Федеральный бюджет, тыс.руб. | Бюджет Пензенской области, тыс.руб. | Бюджет города Никольска Никольского района Пензенской области, тыс.руб. |  | Внебюджетные средства, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1 Оформление автомобильных дорог местного значения в границах города Никольска в муниципальную собственность, а также осуществление технического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения в границах города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 230,190 | 0 | 0 | 230,190 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  | 950,000 | 0 | 0 | 1250,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 1250,000 | 0 | 0 | 1250,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
| 1.2 | Инвентаризация с оценкой технического состояния инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения и улицах города Никольска Никольского района Пензенской области (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства. Технический (строительный) контроль за дорогами местного значения. |  |  | 2016-2030 |  | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024-2025 |  | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 3 |  |  |
| 2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории города Никольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения (регулировочное оборудование, система видеонаблюдения и дорожные знаки т.п.) |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 112,776 | 0 | 0 |  | 112,776 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 580,199 | 0 | 0 |  | 580,199 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 216,314 | 0 | 0 |  | 216,314 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 619,481 | 0 | 0 |  | 619,481 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 342,105 | 0 | 0 |  | 342,105 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 102,330 | 0 | 0 |  | 102,330 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 500,000 | 0 | 0 |  | 500,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 1780,000 | 0 | 0 |  | 1780,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 2650,000 | 0 | 0 |  | 2650,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.2. |  | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах поселения. Устройство дорожной разметки. |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 11088,485 | 0 | 0 |  | 11088,485 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 11500,000 | 0 | 0 |  | 11500,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 10460,000 | 0 | 0 |  | 10460,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 14122,000 | 0 | 0 |  | 14122,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 10710,000 | 0 | 0 |  | 10710,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 8010,000 | 0 | 0 |  | 8010,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 10710,000 | 0 | 0 |  | 10710,000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 24690,000 | 0 | 0 |  | 24690,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 44500,000 | 0 | 0 |  | 44500,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.3. |  | Размещение дорожных знаков и указателей на дорогах местного значения и на улицах города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 1950,000 | 0 | 0 |  | 1950,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 1950,000 | 0 | 0 |  | 1950,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.4. |  | Комплексное строительство автомобильных дорог местного значения, тратуаров, пешеходных пространств |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 8000,000 | 0 | 0 |  | 8000,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 8000,000 | 0 | 0 |  | 8000,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.5. |  | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного автотранспорта на территории города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 10250,000 | 0 | 0 |  | 10250,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 10250,000 | 0 | 0 |  | 10250,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.6. |  | Создание инфраструктуры автосервиса (создание комфортных условий для граждан) на территории города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 5075,000 | 0 | 0 |  | 5075,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 5075,000 | 0 | 0 |  | 5075,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.7. |  | Строительство и реконструкция линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, инженерно – строительных объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (светофорные объекты, строительство и реконструкция сетей ливневой канализации) на территории города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 6500,000 | 0 | 0 |  | 6500,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 6500,000 | 0 | 0 |  | 6500,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.8. |  | Реконструкция автомобильных дорог местного значения, а также пешеходных мостовых сооружений на них на территории города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 1300,000 | 0 | 0 |  | 1300,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 1300,000 | 0 | 0 |  | 1300,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.9. |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 438,957 | 0 | 0 |  | 438,957 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 4799,002 | 0 | 0 |  | 4799,002 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1401,089 | 0 | 0 |  | 1401,089 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1160,366 | 0 | 0 |  | 1160,366 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 150,707 | 0 | 0 |  | 150,707 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1150,707 | 0 | 0 |  | 1150,707 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1150,707 | 0 | 0 |  | 1150,707 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.10. |  | Расходы на строительство (реконструкция) капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 6418,339 | 0 | 6000,0 |  | 418,339 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 3417,312 | 0 | 3000,0 |  | 417,312 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 22717,501 | 0 | 21581,626 |  | 1135,875 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 23927,825 | 0 | 22000,00 |  | 1927,825 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 23157,895 | 0 | 22000,00 |  | 1157,895 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 9000,000 | 0 | 0 |  | 9000,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 9000,000 | 0 | 0 |  | 9000,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
| 2.11. |  | Развитие материально – технической базы города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1929,506 | 0 | 0 |  | 1929,506 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 635,071 | 0 | 0 |  | 635,071 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 463,876 | 0 | 0 |  | 463,876 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1826,455 | 0 | 0 |  | 1826,455 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 620,000 | 0 | 0 |  | 620,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 620,000 | 0 | 0 |  | 620,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 620,000 | 0 | 0 |  | 620,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 5480,000 | 0 | 0 |  | 5480,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 8350,000 | 0 | 0 |  | 8350,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
| 2.12. |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Никольска Никольского района Пензенской области, поставка бланков « Карта маршрута регулярных перевозок |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 950,000 | 0 | 0 |  | 950,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 4704,100 | 0 | 3744,100 |  | 960,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1014,542 | 0 | 0 |  | 1014,542 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1011,906 | 0 | 0 |  | 1011,906 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1060,000 | 0 | 0 |  | 1060,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1060,000 | 0 | 0 |  | 1060,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1060,000 | 0 | 0 |  | 1060,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 3005,000 | 0 | 0 |  | 3005,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 5125,000 | 0 | 0 |  | 5125,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
| 2.13. |  | Строительство велодорожек на территории города Никольска Никольского района Пензенской области |  |  | 2016-2030 |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024-2025 | 1800,000 | 0 | 0 |  | 1800,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 | 1800,000 | 0 | 0 |  | 1800,000 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 1 |

».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене города Никольска Никольского района Пензенской области «Городские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации города Никольска Никольского района Пензенской области.

И.о.главы администрации города Никольска

Никольского района    Пензенской области                                            Д.П.Юматов